Risikoanalyse

Risikoportfolio:

hoch
mittel
niedrig

hoch

mittel

Eintrittswahrscheinlichkeit
niedrig
Auswirkung

Dimensionen:

Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt das Risiko ein?

Welche Auswirkung hat das Risiko auf das Projekt?

Risikomaßnahmen:

Nr.	Risiko	EW	Auswirkung	Maßnahme
				Präventive M.	Korrektive M.
1	Ausfall eines Teammit­gliedes	mittel	Mittel: Mehr Arbeit für Teammitglieder	Gute Dokumentation der laufenden Projektarbeit	Überprüfung und ggf. Änderung d. Ablaufplanes und der Meilensteine
2	Datenverlust	niedrig	Team muss Daten wiederherstellen	Doppelte Sicherung der Daten auf 2 USB Sticks und häufiges Zwischenspeichern	Den verlorenen Code neu schreiben oder gesicherte Datei von einem Stick nehmen

Anmerkung: Präventive Maßnahmen werden im Vorfeld ergriffen, um die Eintrittswahrscheinlichkeit oder Auswirkung zu mildern. Korrektive Maßnahmen sind der Notfallplan, falls das Risiko eintritt.