## PROJEKTAUFTRAG
Projektname:	Darstellen von N-Dimensionalen Polytopen auf einer 2-Dimensionalen Bildfläche	Projektnummer:		001
Auftraggeber:	Herr Rathert	Projektleiter:		Keine Hierarchien
Datum:11.03.19
Problemstellung: Was ist der Grund für das Projekt?
Wir möchten uns zusätzliches Wissen im Umgang mit C++ kombiniert mit OpenGL aneignen. Außerdem möchten wir ein Objektorientiertes Grundgerüst für beliebige geometrische Formen aufstellen.
Projektziele: Welche Ergebnisse soll das Projekt erreichen?
Sachziel: Darstellen von N-Dimensionalen Polytopen auf einer 2-Dimensionalen Bildfläche
Kostenziel: kein Kostenaufwand
Terminziel: 03.06.2019
Nicht-Ziele: Bereits vorhandene Frameworks verwenden.
Hauptaufgaben: Was muss gemacht werden?
-Ablauf des Projektes planen / -Den Code für das Rendern schreiben / -Zwischenergebnisse testen und immer verbessern / -Endergebnisse sichern und dokumentieren + vorstellen
Projektrisiken: (Qualitätsrisiken, Technische Risiken, Auslastung, Terminrisiken, Akzeptanzrisiken)
-Die Zeitplanung könnte knapp werden / -Ausfall von Teammitgliedern könnte dazu führen, dass wir an einer Stelle des Projekts nicht weiter arbeiten können. Führt zu Zeitverlust
Organisation: Wer ist wofür verantwortlich?
Auftraggeber:		Herr Rathert
Projektleiter:		Keine Hierarchien (Kai)
Projektteam:		Kilian, Linus, Kai
Projektressourcen: Welche Ressourcen stehen zur Verfügung?
Projektbudget:			0€
Personelle Ressourcen:			3 Arbeitskräfte
Sonstige Ressourcen:			Schul-PCs
Auftragsbedingungen: Welche Randbedingungen / Auflagen / Schnittstellen sind zu beachten?
Wir wollen keine bereits existenten Frameworks für die Fertigstellung des Projekts benutzen
Termine: Wann beginnt bzw. endet was?
Projektstart:			11.03.2019
Meilensteine:			Projektion eines Bildes aus dem Speicher auf den Bildschirm / Definition eines N-Dimensionalen Polytops
Ende Projekt:			03.06.2019
Auftraggeber: Herr Rathert			Projektleiter: keine Hierarchien (Kai Kiehl)
Datum:			Datum:
Unterschrift:			Unterschrift: